|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 负责模块 | 进度（是否完成） | 备注 |
| 伍锐保 | 管理员个人密码修改 | 50% | 未完成：长度验证，两次验证 |
|  | 管理员个人信息修改 | 50% | 未完成：数据长度验证，有效性验证 |
|  | 管理员登录 | 100% | 测试成功 |
|  | 管理员管理 | 75% | 未完成：分页功能 |
|  | 管理员添加 | 100% | 测试成功 |
|  | 管理员删除 | 100% | 测试成功 |
|  | 管理员密码重置 | 100% | 测试成功 |
|  | 全站点订单管理 | 100% | 测试成功 |
|  | 订单删除 | 100% | 测试成功 |
|  | 用户管理 | 100% | 测试成功 |
|  | 用户封号 | 75% | 未完成：管理员权限 |
|  | 交易封号 | 75% | 未完成：管理员权限 |
|  | 管理员权限查看 | 否 |  |
|  | 管理员权限添加 | 否 |  |
|  | 管理员权限删除 | 否 |  |
|  | 产品类型管理 | 否 |  |
|  | 产品类型添加 | 否 |  |
|  | 产品类型删除 | 否 |  |
|  | 全站点商品管理 | 否 |  |
|  | 全站点商品删除 | 否 |  |
|  | 校园管理 | 否 |  |
|  | 校园添加 | 否 |  |
|  | 校园删除 | 否 |  |